附件

澄迈县进一步深化海南生态软件园“极简审批”工作流程图

| 第一阶段： 项目核准、备案阶段 牵头部门：试点园区管理机构 0个工作日 | 建设项目核准 （试点园区即时审核） 建设项目备案 （直接网上备案） | 编制项目申请报告（即时核准备案） 按照项目情况编制项目环境影响评价登记表、备案表、报告书等 |
| --- | --- | --- |
| 第二阶段： 供地阶段 牵头部门：县资规局 1个工作日 | 建设用地规划许可证和设计要点 国有土地不动产登记证（1个工作日） | 建设项目的批文核准或备案文件 国有土地使用权出让合同明确的设计指标和控规的指标 |
| 第三阶段： 规划及建设阶段 牵头部门：试点园区管理机构 6个工作日 | 修建详细规划 建设工程设计方案合并审查 项目环境影响评价审批 （5个工作日） 建设工程规划许可证核发（函证结合、告知承诺） 项目准许建设书（即时核发） 供水、供电、燃气、排水、通信等市政基础设施报装，在工程施工阶段完成，竣工验收后自行接入。 |  |
|  | 施工图设计审查落实 工程质监手续 建筑工程施工许可证核发 （1个工作日） | 自主委托联合审图机构对施工图、人防、消防、防雷等设计进行审查 建设工程质量监督书 建设工程施工许可证申请表 用地规划许可证、工程规划许可证 施工图设计文件审查报告合格书 施工、监理合同 施工、监理单位人员配备表、联系方式及关键岗位资格证书 |
| 第四阶段：竣工验收阶段 牵头部门：试点园区管理机构 3个工作日 | 联合验收：综合验收（涉及人防、消防、节能、档案、 工程规划等验收事项，3个工作日） 建设工程验收备案（即时备案） | 建设项目竣工，同步完成施工图纸、各类工程竣工验收技术报告、监测报告、检测合格证、竣工验收报告和专业报告表及相关备案资料、提出竣工验收申请 |

# Text boxes

并

联

审

批

委托编制施工、人防、消防、超限高压抗震设防、规划放线

组织开展勘探、设计、监

理招标等工作

自主确定施工企业           公开招投标

制订的施工合同             资格预审、发布招标公告确定施工

并

联

审

批

函证结合、告知承诺