附件1：

澄迈县城市供排水管道老化

更新改造实施方案（2024—2025年）

为认真落实《海南省城市供排水管道老化更新改造实施方案（2023—2025年）》（琼府办〔2023〕18号）精神，加快推进我县供排水管道老化更新改造工作，消除地下管道安全隐患，提升县城供排水基础保障能力，有效应急突发事件，现结合我县实际，制定本实施方案。

一、总体要求

（一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和省第八次党代会精神，坚持以人民为中心的发展思想，坚持新发展理念，落实高质量发展要求，加快推进城市供排水管道老化更新改造，为高质量高标准建设海南自由贸易港提供有力支撑。

（二）工作原则

1.民生优先、安全为重。始终把人民群众的利益放在首位，城市供排水管道直接关系到居民的日常生活，其运行状态的好坏直接影响到居民的生活质量；加强施工现场的安全管理，增强施工人员的安全意识，保障居民的生命财产安全，为安居乐业提供有力保障。

2.摸清底数、系统治理。全面了解城市供排水管道的老化状况，制定出科学合理的改造方案，加快落实和推进城市供排水管道老化更新改造项目；坚持目标导向、问题导向，积极应用新设备、新技术、新工艺，系统开展城市供排水管道老化更新改造。

3.因地制宜，统筹施策。科学确定城市供排水管道老化更新改造范围和标准，明确目标和任务，结合本地实际，区分轻重缓急，不搞“一刀切”，不层层下指标，避免“运动式”更新改造；统筹考虑各种因素，包括改造工程的规模、投资、工期等，推进城市供排水管道老化更新改造与市政建设，避免“马路拉链”。

4.建管并重、长效管理。严格落实各方责任，加强城市供排水管道老化普查评估和更新改造全过程管理，建立健全工程事中事后质量安全监管机制，建立工程确保质量安全抽检巡检、信用管理及失信惩戒等机制，压实各参建单位工程质量和施工安全责任；坚持标本兼治，完善管道设施运维养护长效机制。

5.依靠科技、加强运维。引入先进的技术手段，实现对管道老化状况的精准检测和评估，为改造工程提供科学依据，保障管道设施长期稳定运行的关键，改造工程完成后，建立一套完善的运维管理体系，确保管道设施得到及时、有效地维护和管理。

6.防患优先、高效应急。坚持“防患优先”的原则。定期对管网进行检测，及时发现潜在的问题；加强管网的日常维护，防止小问题演变成大故障；提高管网的设计标准，增强其抵御自然灾害和极端天气的能力。同时，追求“高效应急”的目标。对于突发的供排水问题，如暴雨导致的内涝、水管破裂等，相关部门应迅速响应，采取有效措施进行抢修。建立高效的应急机制，包括人员调配、物资储备、抢修流程等各个方面。通过不断地演练和培训，提高应急队伍的快速反应能力和专业水平。

（三）工作目标

到2024年底，我县累计完成城市供排水管道老化更新改造不少于20公里。到2025年底，实现城市供排水管道老化更新改造不少于40公里，并对照更新改造任务，进一步查漏补缺，确保基本完成所有已发现安全隐患的城市供排水管道和设施的更新改造。

二、明确任务

（一）明确更新改造对象范围

1.供水管道和设施。水泥管道、石棉管道、无防腐内衬的灰口铸铁管道：运行年限满30年，存在安全隐患，且无法通过落实管控措施保障安全的管道。

2.排水管道。平口混凝土、无钢筋的素混凝土管道，存在混错接等问题的管道，运行年限满50年的其他管道，可结合实际进一步细化更新城市供排水管道老化更新改造对象范围。

- （二）合理确定更新改造标准。根据本地实际立足全面解决安全隐患、防范化解风险，坚持保障安全、满足需求的原则，科学确定更新改造标准。城市供排水管道老化更新改造所选用材料、规格、技术等应符合国家相关标准、规范要求。

- （三）组织开展摸底评估。县水务主管部门统筹开展城市供排水管道普查，组织符合规定要求的第三方检测评估机构和专业经营单位进行评估。运用调查、探测等多种手段，全面摸清城市供排水管道和设施种类、年份、权属、构成、规模，摸清位置关系运行安全状况等信息，掌握周边水文、地质等外部环境，明确老旧管道和设施底数，建立更新改造台账。

- （四）制定更新改造方案。应结合我县供排水设施建设“十四五”规划落实情况和“六水共治”目标任务，区分轻重缓急，优先对安全隐患突出的管道和设施实施更新改造，合理确定更新改造任务目标和时序，科学制定项目清单和分年度改造计划。制定方案印发实施。城市供排水管道老化更新改造项目纳入我县“十四五”重大项目库；居民小区内管道老化更新改造，应列入老旧小区改造内容，纳入保障性安居工程年度计划同步实施；城市供排水管道老化更新改造方案要与城市燃气管道老化更新改造、城市道路桥梁改造建设等有效对接，同步推进实施，促进城市地下设施之间竖向分层布局、横向紧密衔接。

- （五）同步推进信息化管理。依法有序建立并完善供排水管网地理信息（GIS）系统，结合我县智慧水网信息系统建设，充实供排水管道基础信息数据，完善平台信息动态更新机制，实时更新信息底图，规范数据采集报送，实现城市供排水信息化管理。

三、工作措施

- （一）强化责任落实。城市供排水管道老化更新改造工作实行县政府统筹、行业主管部门负责、县有关部门协同指导服务的工作机制。要切实履行属地责任，把推进城市供排水管道老化更新改造摆上重要议事日程，组织普查和评估，健全工作机制，落实各项政策，抓好组织实施，按照时间进度要求，高质高效推进项目建设实施。（责任单位：县水务局、县发改委、县住建局、县综合执法局、金江镇政府、老城科技新城管委会）

- （二）明确实施主体。县水务主管部门作为公共市政供排水老化管道和设施更新改造实施主体，明确各有关部门形成工作合力，及时破解难题。并充分发挥属地镇政府作用，县相关部门负责督促各自职责范围内用户单位配合做好供排水管道设施老化更新改造。（责任单位：县水务局、县住建局、县综合执法局、县教育局、县旅文局、县民政局、县卫生健康委、金江镇政府、老城科技新城管委会）

- （三）加强统筹实施。加强管理和监督，做好与城镇老旧小区改造、综合管廊建设、汛期防洪排涝等工作的衔接，有效避免更新改造工程碎片化、重复开挖、多次扰民等问题。项目实施建设中要严格落实工程质量和施工安全责任，组织做好工程验收移交，杜绝安全和质量隐患。（责任单位：县住建局、县水务局、县综合执法局、县公安局、金江镇政府、老城科技新城）

- （四）拓宽筹资渠道。用足用好各项资金支持政策，积极争取中央预算内投资和中央相关专项资金支持。建立资金合理共担机制。强化“政银企”对接，鼓励各政策性银行、商业银行加大对城市供排水管道老化更新改造项目的长期信贷支持。支持专业经营单位采取市场化方式，运用公司信用类债券、项目收益票据进行债券融资：支持符合条件的更新改造项目申请专项债券、申报基础设施领域不动产投资信托基金（REITS）试点项目、争取国家基础设施发展基金支持。不得违规举债融资用于城市供排水管道老化更新改造。（责任单位：县水务局、县财政局、县发改委、金江镇政府、老城科技新城管委会）

- （五）完善配套措施。依法精简供排水管道老化更新改造涉及的审批事项和环节，建立健全快速审批机制，鼓励相关各方进行一次性联合验收；切实做好供水价格管理工作；加强技术标准支撑和市场监管，推广应用新设备、新技术、新工艺，强化城市供排水管道等老化更新改造相关产品、器具、设备质量监管，从源头提升管道、设施本质安全水平。（责任单位：县水务局、县发改委、县资规局、县住建局、县公安局、县市监局、县营商环境局、金江镇政府、老城科技新城管委会）

- （六）健全长效机制。坚持建管并重，健全管道和设施安全管理、运维养护长效机制。鼓励专业经营单位承接非居民用户所拥有供排水管道和设施的运维管理。对于业主共有供排水管道和设施，按标准和要求进行更新改造和验收后，可依法依规移交给专业经营单位进行后续运维管理和更新改造。专业经营单位要完善资金投入机制，加强运维养护能力建设，定期开展检查、巡查、清洗、检测、维护，及时发现和消除安全隐患，健全应急抢险机制，提升迅速高效处置突发事件能力：加快引入保险机制，鼓励通过购买财产险、安责险等方式，控制企业事故灾损。（责任单位：县水务局、县应急管理局、金江镇政府、老城科技新城管委会）

- （七）落实税费减免政策。对城市供排水管道老化更新改造涉及的道路开挖修复、园林绿地补偿等收费事项，要按照“成本补偿”原则做好统筹。更新改造后交由专业经营单位负责运营维护的业主共有供排水管道和设施，移交之后所发生的维护管理费用，专业经营单位可按照规定进行税前扣除。（责任单位：县税务局、县财政局、县水务局、县发改委、县住建局、金江镇政府、老城科技新城管委会）

- （八）推进信息化建设。主管部门建立并完善供排水管网地理信息（GIS）系统，结合我县智慧水网信息系统建设，到2025年基本实现供排水管网和设施的信息化、账册化管理，实现全县城市供排水管网、城镇供/污水厂生产运行关键指标和主要水质指标的信息化监管，提高设施监管、预警与应急能力。（责任单位：县水务局、县资规局、县发改委、县住建局、县营商环境局、金江镇政府、老城科技新城管委会）

- （九）推动规范化法治化管理。贯彻落实地下管线管理有关规定，进一步规范行业秩序，加强城市供排水管线建设、运营、维护和管理。建立健全城市供排水管道及设施老化更新改造相关法规制度。要因地制宜细化管理要求，积极解决第三方施工破坏、违规占压、安全间距不足、地下信息难以共享等城市管道保护突出问题。（责任单位：县水务局、县发改委、县资规局、县住建局、县司法局、县公安局、县工信局、县供电局、金江镇政府、老城科技新城管委会）

四、有关要求

- （一）加强组织领导。贯彻落实国家和我省关于城市供排水管道老化更新改造的有关文件要求，加强对县城本地城市供排水管道老化更新改造工作的统筹指导，切实落实城市各类地下管道建设改造的总体责任。县水务局加强对城市供排水管道建设改造的统筹管理，会同省县有关责任部门抓好相关工作的督促落实。

- （二）强化监管考核。县水务局联合县政府督查室将具体工作任务明确细化到相关单位，建立有效督查制度，定期对城市供排水管道老化更新改造工作进行督促检查，层层压实各方责任，鼓励将更新改造任务纳入政府相关考核体系。县水务局加强城市供排水日常监管并联合相关部门采取督促、抽查的方式进行督导，确保城市供排水管道老化更新改造工作顺利进行并形成良性运营机制。各相关行业主管部门每月按要求报送项目进度信息，县水务局、县发展改革委要定期通报相关工作进展情况。

- （三）做好宣传报道。县水务局加强城市供排水管道老化更新改造工作和相关政策措施的宣传解读，及时回应社会关切；要加大对优秀项目、典型案例的宣传力度，提高社会各界对城市供排水管道老化更新改造工作的认识，鼓励人民群众支持参与城市供排水管道老化更新改造工作，构建共建、共治、共享的工作新格局。